**ACTAS DE SEGUIMIENTO #4**

**1ª Reunión 18 /03/2020**

1. Se definió el Scrum Master que es Andrés
2. Se definen objetivos del sprint
3. Se definen fechas de reuniones

**2ª Reunión 20 /03/2020**

1. Se implementa el Navigator, y el Tab Navigator.
2. Se implementa la base de datos de MongoDB en Heroku
3. Se implementa el registro a la base de datos con el Heroku
4. Se crea el menú principal de la app que sería la base para los futuros sprints.

**3ª Reunión 25 /03/2020**

1. Se intenta implementar el Drawer Navigator, se está estudiando para subirlo en el siguiente Sprint.
2. Se entrega el Login en un 80% de funcionalidad visual.
3. Se le hace una limpieza al código eliminando fragmentos que no tienen utilidad alguna pero tampoco intervienen en la ejecución.
4. Se hace un Microservicio de login, avance en 80%

Link GitHub: <https://github.com/AndresGarciaU/PracticaAplicada>

Link Zenhub: <https://github.com/AndresGarciaU/PracticaAplicada#workspaces/practica-aplicada-5e5d6fc4a8e3ef330941f923/board?repos=244470744>

Andrés García Urquijo  
David Vargas  
Alex Meza  
Julio Alberto Parra